附件1

沿海集装箱港口集疏运铁路建设项目表

（截至2022年底）

| 序号 | 项目名称 | 地区 | 建设阶段 | 计划 工期 | 总里程 （公里） | 计划投资 （亿元） | 完成投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建上海至南通铁路太仓至四团段 | 上海 | 已开工 | 2022.6- 2027.6 | 16.68 | 42.8 | 5.77 | 兼顾其他 |
| 2 | 南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程。 | 江苏 | 已开工 | 2021.5- 2023.12 | 85.12 | 99.2 | 39.15 | 兼顾散货 |
| 3 | 滨海港铁路支线 | 江苏 | 已开工 | 2020- 2023 | 50.3 | 43.8 | 34.54 | 兼顾散货 |
| 4 | 大丰港铁路支线 | 江苏 | 已开工 | 2022.9- 2025.3 | 50.6 | 45.4 | 8 | 兼顾其他 |
| 5 | 北仑支线复线 | 浙江 | 可行性研究 | 2023- 2025 | 20 | 26.5 | 0 |  |
| 6 | 梅山铁路专用线 | 浙江 | 可行性研究 | 2023- 2026 | 20 | 50 | 0 |  |
| 7 | 厦门远海码头铁路专用线 | 福建 | 已开工 | 2021- 2023 | 1.56 | 2.7 | 0.76 |  |
| 8 | 厦门海沧经安溪接兴泉铁路 | 福建 | 预可研 | 2025- 2029 | 72 | 50 | 0 |  |
| 9 | 日照岚山疏港铁路 | 山东 | 已开工 | 2020.12-2023.6 | 36.67 | 26 | 22.3 | 兼顾散货 |
| 10 | 潍坊港疏港铁路 | 山东 | 已开工 | 2016.11-2023.12 | 15.8 | 10 | 6.56 | 兼顾散货 |
| 11 | 坪岚铁路扩能改造工程 | 山东 | 已开工 | 2021.12-2023.12 | 31.15 | 20.6 | 9 | 兼顾散货 |
| 12 | 东营港疏港铁路一突堤铁路专用线 | 山东 | 可行性研究 | 2023.1- 2024.12 | 7.8 | 11.2 | 0 | 兼顾散货 |
| 13 | 烟台港芝罘湾港区专用铁路改建工程 | 山东 | 可行性研究 | 2023.6- 2024.12 | 8.3 | 3.9 | 0 | 兼顾散货 |
| 14 | 董家口至沂水疏港铁路 | 山东 | 可行性研究 | 2023- 2026 | 99 | 97.3 | 0 | 兼顾散货 |
| 15 | 揭阳至惠来铁路大南海通用码头专用线 | 广东 | 初步设计 | 2023- 2025 | 5.28 | 4.4 | 0 | 兼顾散货 |
| 16 | 广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路 | 广东 | 已开工 | 2022.1- 2027.6 | 17.00 | 33.5 | 3.61 | 兼顾散货 |
| 17 | 粤海铁路乌石港区支线 | 广东 | 可行性研究 | 2023- 2025 | 28 | 16.5 | 0 | 兼顾散货 |
| 18 | 宝满港区铁路专用线 | 广东 | 可行性研究 | 2022.12 -2025.6 | 14.77 | 15.1 | 0 | 兼顾散货 |
| 19 | 深圳平湖南至盐田港铁路改造工程 | 广东 | 可行性研究 | 2022.12-2026.12 | 24.5 | 82.7 | 0 |  |
| 20 | 钦州东至三墩铁路支线 | 广西 | 完成可研编制 | 2025- 2028 | 41 | 20 | 0 | 兼顾散货 |
| 21 | 钦州东至钦州港铁路增建二线 | 广西 | 完成可研编制审查 | 2023- 2025 | 43.2 | 33.1 | 0 | 兼顾散货 |
| 22 | 沙河至铁山港东岸铁路支线 | 广西 | 完成初步设计及PPP招标 | 2022- 2025 | 64.8 | 46 | 0 | 兼顾散货 |

附件2

沿海大宗货物港口集疏运铁路建设项目表

（截至2022年底）

| 序号 | 项目名称 | 地区 | 建设 阶段 | 计划 工期 | 总里程 （公里） | 计划投资 （亿元） | 完成投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津港南疆II场至III场连接线复线工程 | 天津 | 已开工 | 2021- 2023 | 3.2 | 1.6 | 0.33 |
| 2 | 天津港南疆铁路III场扩容工程 | 天津 | 已开工 | 2021- 2023 | 1.05 | 0.8 | 0.25 |
| 3 | 新建天津港远航南货场铁路装车线工程 | 天津 | 已开工 | 2021- 2023 | 4.1 | 3.7 | 2.27 |
| 4 | 邯黄铁路进港复线工程（扩能改造工程） | 河北 | 港口段已完工 | 2020.12-2023.12 | 10.65 | 27 | 9.46 |
| 5 | 黄骅港综合港区及散货港区集疏港铁路专用线 | 河北 | 可行性研究 | 2023- 2025 | 27.38 | 24.1 | 0 |
| 6 | 黄骅港综合港区9#10#专用线 | 河北 | 初步设计 | 2023- 2025 | 1.09 | 1.4 | 0 |
| 7 | 唐曹线东延至京唐港工程 | 河北 | 可行性研究 | 2023- 2026 | 40.2 | 54 | 0 |
| 8 | 鲅鱼圈港区一港池至A港池铁路走行线改造工程 | 辽宁 | 已开工 | 2022.5- 2023.6 | 1.2 | 0.2 | 0.035 |
| 9 | 头门港铁路支线二期工程 | 浙江 | 可行性研究 | 2023- 2026 | 14.65 | 49 | 0 |
| 10 | 乐清电煤储备集疏基地铁路专用线 | 浙江 | 可行性研究 | 2023- 2025 | 1.6 | 1.5 | 0 |
| 11 | 漳州港尾铁路 | 福建 | 已开工 | 2010- 2025 | 52 | 25 | 13.6 |
| 12 | 长乐市松下港铁路专用线 | 福建 | 可行性研究 | 2024- 2026 | 14 | 12.3 | 0 |
| 13 | 漳湾港铁路专用线项目 | 福建 | 可行性研究 | 2023- 2027 | 6.78 | 26.2 | 0 |
| 14 | 新建铁路福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至透堡段 | 福建 | 可行性研究 | 2022- 2027 | 72.44 | 88.7 | 0 |
| 15 | 可门港铁路支线工程 | 福建 | 已开工 | 2009- | 19.55 | 13.6 | 12.19 |
| 16 | 湄洲湾经肖厝接兴泉铁路 | 福建 | 前期研究阶段 | 2025- 2029 | 34 | 24 | 0 |
| 17 | 日照港石臼港区南区煤炭进港铁路工程（二期） | 山东 | 可行性研究 | 2023.12- 2024.12 | 6.8 | 6.5 | 0 |
| 18 | 新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线 | 广东 | 初步设计 | 2022.11-2023.10 | 3 | 2.3 | 0 |
| 19 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程 | 广东 | 可行性研究 | 2024- 2026 | 3.45 | 7.4 | 0 |
| 20 | 东海岛港区铁路专用线 | 广东 | 可行性研究 | 2023- 2025 | 9.96 | 12.3 | 0 |
| 21 | 云约江作业区铁路支线 | 广西 | 已完成可研编制 | 2025- 2028 | 6.2 | 5.1 | 0 |
| 22 | 铁山港至石头埠铁路支线 | 广西 | 已完成初步设计编制 | 2024- 2026 | 11.3 | 10.4 | 0 |

附件3

内河港口集疏运铁路建设项目表

（截至2022年底）

| 序号 | 项目名称 | 地区 | 货类 | 建设阶段 | 计划 工期 | 总里程 （公里） | 计划投资 （亿元） | 完成投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运河宿迁港铁路专用线 | 江苏 | 集装箱散货 | 已开工 | 2021.11-2023.12 | 6.283 | 8.6 | 2.5 |
| 2 | 铜陵港江北港区铁路专用线 | 安徽 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2019.12- 2023.12 | 52.05 | 34.2 | 14.7 |
| 3 | 铜陵南至江北港 | 安徽 | 集装箱散货 | 可行性研究 | 2023.12- 2025.12 | 27.5 | 20 | 0 |
| 4 | 铜陵南环线 | 安徽 | 集装箱散货 | 可行性研究 | 2023.12-2025.12 | 17.9 | 13.6 | 0 |
| 5 | 池州港东至经济开发区铁水联运设施联通项目 | 安徽 | 散货 | 已开工 | 2020.8- 2024.12 | 7.86 | 11.7 | 4.6 |
| 6 | 石台非金属矿铁路专用线项目 | 安徽 | 散货 | 可研编制 | 2023.10- 2026.10 | 43.88 | 40 | 0 |
| 7 | 贵池矿产品运输铁路专用线 | 安徽 | 散货 | 可研编制 | 2023.8- 2024.12 | 48.96 | 49.8 | 0 |
| 8 | 池州江口港区铁路专用线 | 安徽 | 散货 | 可研编制 | 2023.8- 2024.12 | 23.44 | 32.3 | 0 |
| 9 | 安庆长风港铁路专用线 | 安徽 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2021- 2023 | 33.53 | 29 | 9.5 |
| 10 | 皖河新港铁路专用线（一期工程） | 安徽 | 散货 | 可研 | 2024- 2026 | 12 | 10.7 | 0 |
| 11 | 九江红光港区铁路专用线工程 | 江西 | 集装箱 散货 | 可行性研究 | 2023.12-2025.6 | 5.92 | 10.5 | 0.03 |
| 12 | 兖矿东平陆港铁路专用线 | 山东 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2021.12- 2023.12 | 7.01 | 9.9 | 5.67 |
| 13 | 枣庄市长河港业铁路专用线 | 山东 | 集装箱 散货 | 施工图设计 | 2022.12- 2023.12 | 4.19 | 4.4 | 0 |
| 14 | 济宁祥城北港务铁路专用线工程 | 山东 | 集装箱 散货 | 可行性研究 | 2023.12- 2025.12 | 12.9 | 10.2 | 0 |
| 15 | 阳逻国际港集装箱铁水联运二期项目 | 湖北 | 集装箱 | 已开工 | 2020- 2024 | 1.95 | 27.4 | 21.31 |
| 16 | 沿江疏港铁路二期工程 | 湖北 | 集装箱 | 已开工 | 2021.3- 2023.6 | 9.53 | 9 | 4.75 |
| 17 | 山南铁路适应性改造工程 | 湖北 | 集装箱 | 已开工 | 2020.10-2023.3 | 27 | 4.1 | 1.02 |
| 18 | 新建地方铁路三峡枢纽茅坪港疏港铁路项目 | 湖北 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2020.12- 2024.6 | 39.59 | 38.9 | 11.65 |
| 19 | 津市疏港铁路专用线工程 | 湖南 | 散货 件杂货 | 预可研 | 力争“十四五”期间开工 | 38.92 | 33 | 0 |
| 20 | 德山港区疏港铁路 | 湖南 | 散货 件杂货 | 预可研 | 力争“十四五”期间开工 | 5.92 | 6.9 | 0 |
| 21 | 华容煤炭储运基地码头进港铁路 | 湖南 | 散货 | 已开工 | 2022.5- 2024.5 | 29.69 | 21.8 | 8.8 |
| 22 | 浩吉铁路岳阳港区进港铁路 | 湖南 | 散货 | 初步设计 | 2022.8- 2024.8 | 21.07 | 16.2 | 0 |
| 23 | 湘阴虞公港至古培专用线 | 湖南 | 散货 件杂货 | 预工可完成初稿 | 力争“十四五”期间开工 | 19.7 | 13 | 0 |
| 24 | 铁牛埠港区配套疏港铁路 | 湖南 | 集装箱散货 | 可行性研究 | 2023.9- 2028.9 | 4 | 6 | 0 |
| 25 | 九华港区长株潭生产服务型物流枢纽铁路专用线 | 湖南 | 集装箱和其他 | 可行性研究 | 2022.12-2025.12 | 8.2 | 5 | 0.2 |
| 26 | 万州新田港铁路集疏运中心散货联运作业区工程 | 重庆 | 散货 | 可行性研究 | 2023.8- 2024.8 | 3.38 | 2.36 | 0 |
| 27 | 涪陵龙头港铁路专用线 | 重庆 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2020.10- 2023.12 | 2.8 | 22.8 | 11.3 |
| 28 | 宜宾港铁路集疏运中心项目 | 四川 | 集装箱 散货 | 已开工 | 2018.12- 2023.6 | 22.4 | 21.6 | 14.1 |
| 29 | 广元港苍溪港区铁路专用线 | 四川 | 集装箱散货 | 规划阶段 | 2024-2026 | 9.5 | 15.5 | 0 |
| 30 | 梧州赤水港铁路专用线改扩建工程 | 广西 |  | 前期工作 | 2022- 2023 | 0 | 1.8 | 0 |